**NHÓM BTL 11:**

**- Thành viên:**

**Nguyễn Phi Tân - B19DCCN573**

**Nguyễn Trần Kiên - B19DCCN345**

**Lê Anh Tuấn - B19DCCN611**

**Mai Văn Trí - B19DCCN688**

**Trần Trung Hiếu - B19DCCN260**

**1. Chủ đề**

- Website bán đồng hồ thời trang

1. **Kế hoạch + phân công**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Công việc** | **Phân công** |
| 10/02/2023 - 15/02/2023 | - Dựng base hệ thống  - Tìm hiểu các requirement, chức năng | Nguyễn Phi Tân (base)  Nguyễn Trần kiên (base)  Lê Anh Tuấn (require)  Mai Văn Trí (require)  Trần Trung Hiếu (require) |
| 16/02/2023 - 20/02/2023 | - Code chức năng:  + Login/register  + Giỏ hàng  + Đặt hàng  + Gợi ý sản phẩm  + Thanh toán  + Tìm kiếm | - Nguyễn Phi Tân (Login/register , giỏ hàng)  - Nguyễn Trần Kiên (Đặt hàng)  - Trần Trung Hiếu (Gợi ý sản phẩm)  - Mai Văn Trí (Thanh toán)  - Lê Anh Tuấn (Tìm kiếm) |
| 21/02/2023 - 28/02/2023 | - Test hệ thống  - Fix bug | All |
| 01/03/2023 - 09/03/2023 | - Hoàn thành báo cáo | All |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |